# Contrato de Prestación de Servicios – Agentes de IA (Plan Starter)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre:

1. [Nombre del Cliente], identificado con [documento], en adelante EL CLIENTE.

2. [Nombre del Proveedor], identificado con [documento], en adelante EL PROVEEDOR.

OBJETO DEL CONTRATO

EL PROVEEDOR prestará el servicio de implementación de un Agente de IA conforme al Plan Starter, siguiendo fases, alcances y condiciones definidas en este contrato.

FASE 0 – SEMANA 0: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Objetivo: Alinear requerimientos y recopilar datos clave del negocio.

• Sesiones entre EL CLIENTE y EL PROVEEDOR para recopilar información necesaria (FAQ, flujos, reglas comerciales, criterios de calificación).

• La fase inicia inmediatamente después de la firma del contrato.

• Solo después de terminar la semana 0 comienzan los primeros 30 días del servicio mensual.

• Este ajuste aplica exclusivamente para el primer mes. A partir del segundo mes el ciclo mensual inicia de manera regular.

FASE 1 – DESARROLLO Y PERSONALIZACIÓN DEL AGENTE (SEMANA 1)

Objetivo general: Configurar un agente ajustado a las necesidades del CLIENTE.

Objetivos específicos:

• Levantar información detallada para entrenamiento.

• Integrar, desarrollar y entrenar el agente con datos reales del negocio.

• Validar coherencia conversacional y funcionalidad técnica.

Tiempo: 1 semana.

FASE 2 – IMPLEMENTACIÓN (POSTERIOR A SEMANA 1)

Objetivo general: Desplegar el agente en los canales aprobados.

Objetivos específicos:

• Configurar canales (Web, WhatsApp, redes, CRM, otros).

• Garantizar respuesta en tiempo real.

• Realizar pruebas en producción.

FASE 3 – MEJORA CONTINUA (DESDE SEMANA 3)

Objetivo general: Optimizar desempeño según interacciones reales.

Objetivos específicos:

• Analizar métricas y feedback.

• Detectar oportunidades de mejora.

• Ajustar prompts, flujos e integraciones para mejorar precisión y consistencia.

FASE 4 – REPORTE DE MÉTRICAS (SEMANA 4)

Objetivo general: Entregar visibilidad ejecutiva del rendimiento.

Objetivos específicos:

• Consolidar métricas clave: interacciones, resoluciones, ahorro operativo, NPS, tiempos de respuesta, entre otras.

ALCANCE – PLAN STARTER

• 1 cuenta automatizada para la empresa.

• Asesores ilimitados.

• 1.200 leads atendidos al mes.

• Atención inmediata

• Redes sociales : Facebook, Messenger, Whatsapp & Instagram.

• Inversión fija del agente: $250.000 COP.

• Total inversión mensual del servicio: $700.000 COP.

PLAZO DEL CONTRATO

• Vigencia inicial: tres (3) meses.

• Renovación automática mensual.

• Cancelación con preaviso de 30 días vía correo electrónico.

CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO

• Pago mensual anticipado.

• El primer ciclo de 30 días inicia al finalizar la semana 0.

• A partir del segundo mes los ciclos son regulares.

• Si el CLIENTE no realiza el pago dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a la firma o al inicio del ciclo mensual, el agente será desactivado automáticamente hasta recibir el pago.

• Los precios pueden ajustarse por inflación o aumento de requerimientos (previa comunicación).

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

• Ejecutar fases según metodología establecida.

• Mantener operatividad del agente en canales activos.

• Garantizar confidencialidad.

• Entregar reportes ejecutivos mensuales.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

• Entregar información necesaria para entrenar al agente.

• Brindar accesos a plataformas necesarias.

• Realizar pagos en los plazos correspondientes.

• Participar en sesiones de levantamiento y validaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL

• La data generada (leads, conversiones, métricas) pertenece al CLIENTE.

• La tecnología, automatizaciones y arquitectura son propiedad del PROVEEDOR.

CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes mantendrán en reserva toda información compartida.

TERMINACIÓN

• Requiere notificación escrita con 30 días de antelación.

• EL CLIENTE deberá cubrir saldos pendientes por servicios prestados.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Negociación directa → Mediación → Jurisdicción colombiana.

FIRMAS

EL CLIENTE

Nombre: _____________________

Firma: ______________________

EL PROVEEDOR

Nombre: _____________________

Firma: ______________________